**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

****

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO MÊS DE MAIO DE 2015

**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO MÊS DE MAIO DE 2015**

**Fundação Nacional de Saúde – Funasa**

SUS – Quadra 04 – Bloco “N”

Brasília/DF

CEP 70070-040

[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)

**Prefeitura Municipal de Quaraí**

Av. Artigas, 310-Centro

Quaraí/RS

CEP 97560-000

Fone: (55) 3423-1001

(55) 3423-1301

<www.quarai.rs.gov.br>

**BIOS Consultoria Ambiental (J. L. Eisenberger& Cia. Ltda.)**

Rua 28 de Setembro, Galeria Champs Elysée 36, sala 106 - Centro

Santa Cruz do Sul/RS

CEP: 96810-042

Fone: (51) 3056-4930

**Município: Quaraí/ RS**

Objeto: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

Empresa: BIOS Consultoria Ambiental

Contrato Público Administrativo nº: 022/2014

**Equipe Técnica:**

Eduardo Teixeira Luz – Engenheiro Ambiental

Valéria Boettcher – Engenheira Ambiental

Jaques Léo Eisenberger – Biólogo

Cíntia Maria Rech Eisenberger – Assistente Social

**Responsável Técnico:**

Eduardo Teixeira Luz

CREA/RS 150.108-D

BIOS Consultoria Ambiental

Jaques Leo Eisenberger

CRBio 28519-03

BIOS Consultoria Ambiental

1. **INTRODUÇÃO**

O município de Quaraí, através deste Relatório Simplificado, apresenta à FUNASA, a situação de execução do Convênio/Siconv nº 751297/2010, cujo objeto é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O relatório abrange as ações desenvolvidas no mês de Maio de 2015, trazendo informações sobre as atividades já ocorridas e também, sobre encaminhamentos para ações futuras.

Informamos que para auxiliar o município na elaboração do PMSB, foi contratada a empresa J.L EISENBERGER & CIA. LTDA – ME (BIOS Consultoria Ambiental), na condição de prestadora de serviço para a elaboração do PMSB. A empresa contratada atuará junto ao Comitê Executivo e terá no âmbito municipal, acesso às informações pertinentes a execução do PMSB. A J.L EISENBERGER & CIA. LTDA – ME, foi contratada através do processo licitatório modalidade Concorrência Pública, processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Resultado do referido processo licitatório, originou o Contrato Público Administrativo nº 022/2014, assinado entre o município de Quaraí e a empresa J.L EISENBERGER & CIA. LTDA – ME, em 13 de Abril de 2015. O contrato conferiu à empresa de consultoria, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos da Lei nº 11.445/2007.

Conforme exige o Termo de Referência, apresentaremos de maneira detalhada o desenvolvimento das atividades realizadas no mês de Maio de 2015. Anexo ao relatório seguem cópias dos documentos mais relevantes elaborados neste período.

1. **ATIVIDADES REALIZADAS**

Além das atividades internas da BIOS Consultoria Ambiental, destacando a elaboração do material em Power Point que teve como objetivo apresentar o diagnóstico ao Comitê Executivo (CE) e Comitê de Coordenação (CC), no dia 12 de Maio de 2015. Após a apresentação de cada bloco de saneamento foi aberto espaço para os representantes dos comitês opinarem sobre o assunto proposto e apontarem melhorias. Em anexo segue ATA e lista de presenças da reunião do diagnóstico.

Informamos ainda, que no presente dia, foi relatado pela empresa executora do PMSB, as dificuldades encontradas para aquisição das informações. Decorrente deste relato, o Vereador Renan Bender propôs auxiliar e sugeriu que sejam encaminhados por e-mail todos os itens os quais não obtivemos retorno. Com estes itens foi realizado um pedido formal pela Prefeitura aos setores envolvidos.

Realizou-se também, coleta de dados junto a Vigilância Sanitária referente à qualidade das águas dos poços artesianos da zona urbana e rural.

No dia 22 de Maio de 2015, foi confeccionado pela Prefeitura Municipal de Quaraí um ofício de paralização das atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico, solicitado pela FUNASA. No ofício n° 094/2015 está descrito que as atividades serão paralisadas em um prazo de 30 dias, até situação ser regularizada, em anexo cópia do ofício.

Com relação às dificuldades encontradas nesta etapa, foi possível apontar a problemática em obter informações e documentos de extrema importância para traçar o diagnóstico, com base principalmente nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além disso, alguns questionamentos com relação ao Termo de Referência da Funasa foram surgindo, porém identificamos certa dificuldade em contatar com a própria autora do documento para esclarecimentos de dúvidas.

Na primeira semana do mês de julho, a BIOS Consultoria Ambiental em conjunto com a Prefeitura Municipal de Quaraí estará definindo as novas datas de reuniões públicas e, conforme solicitado, a Administração Municipal estará auxiliando para o cumprimento do envio de documentos essenciais por empresas prestadoras de serviços municipais para a construção de um diagnóstico de qualidade.

1. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Informamos para devidos fins, que os trabalhos estão ocorrendo dentro da normalidade esperada, mas com dificuldades para obtenção total das informações necessárias à composição do diagnóstico técnico. Diante destas dificuldades, a empresa executora do PMSB em conjunto com a Prefeitura Municipal de Quaraí estará, em conjunto, garantindo o cumprimento do envio de informações já solicitadas junto às empresas prestadoras de serviços municipais.

**ANEXO 01- ATA de apresentação do diagnóstico para o CC e CE.**

**ANEXO 02 – Lista de presenças**

****

**ANEXO 03 – Ofício emitido pela Prefeitura Municipal para J.L Eisenberger – LTDA ME, de paralização das atividades.**

****